|  | Esta pauta tiene como objetivo ayudarte a monitorear el desarrollo de tu Proyecto APT, reflexionando sobre tus avances de acuerdo con lo planificado en la fase anterior y recibiendo retroalimentación de tus pares y docentes que te permita hacer los ajustes necesarios para cumplir con los objetivos de tu proyecto. Esta pauta debe ser respondida con tu grupo. |
| --- | --- |

Puedes completar esta guía y, posteriormente, cargarla en la sección de reflexión de la Fase 2, para retroalimentación de tu docente.

1. Mira tu carta Gantt y reflexiona sobre los avances de tu Proyecto APT

¿Has podido cumplir todas las actividades en los tiempos definidos? ¿Qué factores han facilitado o dificultado el desarrollo de las actividades de tu plan de trabajo? - Sí, cumplí a tiempo mis actividades: la unificación del monorepo, la orquestación de agentes con APScheduler, la seguridad con JWT/API key entre Enci-Ventas y Enci-Intel, el ambiente Docker y Supabase para el Hito 1. El Hito 1 se cumplió el 29/09, con deploy público en Vercel + Render. Me facilitaron el trabajo el código bien estructurado, el CI y las pruebas automáticas. Me lo dificultaron el antivirus que bloqueaba TLS y Atlas, la falta de WSL2 y la documentación heredada desactualizada.

2.

¿De qué manera has enfrentado y/o planeas enfrentar las dificultades que han afectado el desarrollo de tu Proyecto APT? Configuré WSL2 y las excepciones del antivirus, resolví los conflictos de puertos y me guié por el código cuando la documentación no coincidía. Para el Hito 2 voy a empezar con anticipación, crear un .env.example con los secretos obligatorios y probar el docker compose up en los equipos de los tres integrantes.

3. Hasta el momento:

¿Cómo evalúas tu trabajo? ¿Qué destacas y qué podrías hacer para mejorar tu trabajo? Lo evalúo positivamente. Cumplí mis tareas a tiempo y dejé la base técnica que permitió cumplir el Hito 1. Debo mejorar en documentar mientras desarrollo y en acompañar cada corrección de seguridad con su prueba automática.

4. Después de reflexionar sobre el avance de tu Proyecto APT

¿Qué inquietudes te quedan sobre cómo proceder? ¿Qué pregunta te gustaría hacerle a tu docente o a tus pares? Me preocupa el poco tiempo entre hitos frente a los 18 hallazgos pendientes de la auditoría y el Hito 2. A la docente le preguntaría si el Hito 2 exige solo Docker local o también mantener el deploy público.

5. A partir de esta instancia de monitoreo de su Proyecto APT

¿Consideran que las actividades deben ser redistribuidas entre los miembros del grupo? ¿Hay nuevas actividades que deban ser asignadas a algún miembro del grupo? La distribución por área funciona bien. Proponemos que Elías apoye a Benjamín en el scraping de competencia, porque el motor de recomendaciones depende de esos datos. Además, Felipe asume la ampliación de CORS y la rotación de credenciales, y Elías la migración a Qdrant Cloud.

6. APT grupal

¿Cómo evalúan el trabajo en grupo? ¿Qué aspectos positivos destacan? ¿Qué aspectos podrían mejorar? Lo evaluamos positivamente. Destacamos la buena comunicación, el trabajo en paralelo por áreas y el apoyo mutuo, que nos permitió cumplir el Hito 1 antes de plazo. Podemos mejorar en coordinar las tareas que dependen entre sí y en mantener la documentación al día.