# Guía y plantilla — Autoevaluación Avance Fase 2 (2.2)

## 1. Qué es y qué se entrega

Cada estudiante entrega un documento individual en el que evalúa el informe de avance de su equipo con la misma rúbrica que usará la docente en la evaluación sumativa de semana 10. Es formativa: no tiene nota (0%), pero es obligatoria y sirve para corregir el informe antes de la entrega con nota.

| Aspecto | Detalle |
| --- | --- |
| Tipo | Autoevaluación formativa, individual (0%) |
| Semana | 9 (se trabaja en el taller de proyectos) |
| Tiempo estimado | 20 a 30 minutos |
| Qué se evalúa | El informe de avance del equipo y tu aporte a él |
| Formato | Word o PDF, usando la plantilla de las secciones 4 a 7 |
| Nombre del archivo | AUTOEVALUACION FELIPE-RAMOS |
| Dónde se sube | AVA envio directo a profesor |
| Plazo | 15-10-2026 |
| Idioma | Español |

El documento tiene cuatro partes:

- Parte A. Rúbrica: te asignas un nivel en los 8 indicadores y lo justificas.

- Parte B. Indicadores de calidad del perfil de egreso: marcas cuáles aplican a tu proyecto y si están presentes.

- Parte C. Lista de verificación de los aspectos formales del informe.

- Parte D. Síntesis: fortalezas, aspectos por mejorar y qué vas a corregir antes de la sumativa.

## 2. Qué va en cada documento

La pauta 2.2 mezcla los requisitos del informe con las instrucciones de la autoevaluación. Esta tabla separa lo que va en cada entrega.

| Contenido | Informe de avance (equipo) | Diario de Reflexión Fase 2 (2.1, individual) | Autoevaluación 2.2 (individual) |
| --- | --- | --- | --- |
| Ajustes, metodología y evidencias de avance | Se desarrollan aquí | No va | Se evalúan: indicas dónde están y qué nivel alcanzan |
| Abstract en inglés y español | Se redacta aquí | No va | Solo verificas que exista y esté bien escrito |
| Conclusiones individuales (solo en inglés) | Se redactan aquí, una por integrante | No va | Solo verificas que la tuya esté incluida |
| Reflexión individual | No va | Se redacta aquí | Solo verificas que entregaste tu diario |
| Formato (portada, índice, Arial/Verdana/Calibri 11–12, numeración, bibliografía, anexos) | Se aplica aquí | No aplica | Lo revisas con la lista de la Parte C |
| Indicadores de calidad del perfil de egreso | Deben quedar evidenciados en el proyecto | No va | Marcas cuáles aplican y si están presentes (Parte B) |
| Nivel asignado, justificación y plan de mejora | No va | No va | Va aquí (Partes A y D) |

La presentación del avance es una actividad distinta. No reemplaza este documento ni el informe.

## 3. Paso a paso

- Ten abiertos la versión actual del informe de avance de tu equipo y el repositorio de GitHub.

- Parte A. Lee cada indicador y los cuatro niveles de la rúbrica. Elige el nivel que describe mejor el informe tal como está hoy, no como quedará.

- Justifica cada nivel con una evidencia concreta: sección y página del informe, commit, issue o anexo. "Está bien hecho" no es una evidencia.

- Escribe una acción de mejora en cada indicador que no alcanzó Completamente logrado.

- Parte B. Marca los indicadores de calidad que aplican a tu proyecto. Para los que aplican, indica si están presentes y dónde.

- Parte C. Revisa el formato con la lista de verificación.

- Parte D. Resume tus fortalezas y define tres mejoras con un responsable y una fecha anterior a la entrega sumativa.

- Comparte las acciones de mejora con tu equipo y súbelo a AVA con el nombre indicado en la sección 1.

Niveles de la rúbrica: CL Completamente logrado (100%) · L Logrado (60%) · LI Logro incipiente (30%) · NL No logrado (0%).

## 4. Plantilla — Parte A: Rúbrica

Nombre: Felipe Ramos · Grupo: 1 · Proyecto: Enci-Intel (Plataforma de Inteligencia de Mercado con Agentes de IA) · Fecha: 15/10/2026

En cada indicador, escribe tu nivel (CL Completamente Logrado, L Logrado, LI Logro Incipiente o NL No Logrado), dónde está la evidencia y qué vas a mejorar.

| # | Indicador (ponderación) | Pregunta guía | Mi nivel | Evidencia (sección, página, commit) | Acción de mejora |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Propone ajustes al proyecto considerando dificultades, facilitadores y retroalimentación (20%) | ¿El informe indica qué se ajustó y justifica cada ajuste con dificultades, facilitadores y la retroalimentación docente? Si no hubo ajustes, ¿justifica por qué se mantuvo el plan? | L | Definición del proyecto, sec. 3 Descripción (pp. 2–3) y sec. 7 Observaciones (pp. 6–8). Ajustes justificados: GCP → MongoDB Atlas + Render/Vercel; embeddings locales de 384 → NVIDIA NIM de 2048 dim. (memoria de Render); LLM DeepSeek → NVIDIA NIM; scraping de Agrovet y Zoetis Chile descartado. No se explicita la retroalimentación docente. | Agregar una tabla de ajustes (qué cambió y por qué) que cite la retroalimentación docente de cada hito. |
| 2 | Aplica una metodología que permite lograr los objetivos (20%) | ¿Se aplicó la metodología definida en Fase 1 (sprints, tablero, ceremonias) y se cumplieron los objetivos previstos para este avance? | L | Sec. 5 Metodología (p. 4): Scrum/Kanban con sprints alineados a hitos. Gantt (p. 9). Hito 1 cumplido el 29/09 con deploy público; A10 y A11 pendientes, A12 y A13 en curso (sec. 7, pp. 7–8). | Anexar evidencia de las ceremonias: tablero o issues, actas de revisión y retrospectiva, reuniones con la docente. |
| 3 | Genera evidencias del avance según estándares de la disciplina (25%) | ¿Hay evidencias verificables (código en GitHub, modelos, pruebas, capturas) y cumplen los estándares sin ajustes? | L | Sec. 6 Evidencias (p. 5): 9 contenedores Docker, 90 pruebas en el backend de Enci-Intel (96 y 33 en Enci-Ventas, 7 en el frontend), CI en GitHub Actions, MVP con BD operativas y deploy público. Pendientes: 18 hallazgos de auditoría y job de Flutter sin confirmar en verde (A8, p. 7). | Cerrar los hallazgos medio-altos con su prueba, confirmar el CI en verde y anexar capturas y commits de cada evidencia. |
| 4 | Usa lenguaje técnico preciso (5%) | ¿Los términos técnicos están bien usados en todo el informe? | CL | Uso consistente de JWT, API key, RAG, embeddings, Qdrant, APScheduler, Docker Compose y OWASP Top 10 en las secciones 3, 5 y 7. | — |
| 5 | Redacción, ortografía, citas y referencias (5%) | ¿Cuántos errores encontraste? (0 = CL; 1–5 = L; 6–10 = LI; más de 10 = NL). ¿Las citas siguen una norma? | Por verificar | Las 9 referencias del documento siguen APA 7 con fecha de recuperación (p. 10). Falta contar los errores de redacción y ortografía del informe. | Leer el informe completo, contar errores y corregirlos antes de la sumativa. |
| 6 | Formato del informe de avance (5%) | ¿Cuántos ítems de la Parte C cumple el informe? (todos = CL; más de la mitad = L; la mitad = LI; menos = NL) | Por verificar | Depende de la lista de la Parte C, que exige abrir el informe de avance (portada, índice, abstracts, tipografía, numeración, anexos). | Completar la Parte C con el informe abierto. |
| 7 | Indicadores de calidad disciplinarios (10%) | Usa el porcentaje de la Parte B: 100% = CL; 60% = L; 30% = LI; ninguno = NL. | L | Parte B: 9 de 10 indicadores presentes (90%). Falta evidencia del diseño del modelo de datos (indicador 3.1). | Agregar un diagrama del modelo de datos (colecciones de MongoDB, tablas de Supabase/pgvector y Qdrant) para llegar a 100%. |
| 8 | Comunicación escrita en inglés, nivel intermedio alto (10%) | ¿El abstract y tus conclusiones individuales están en inglés y comunican las ideas completas y con claridad? | Por verificar | Depende de leer el abstract en inglés y las conclusiones individuales del informe. | Revisar claridad y gramática del abstract y de mi conclusión en inglés. |

Puntaje estimado (opcional). Multiplica el porcentaje de cada nivel por la ponderación del indicador y suma los ocho resultados. Ejemplo: Logrado (60%) en el indicador 3 aporta 0,60 × 25 = 15 puntos de 100.

Mi puntaje estimado: Parcial: 50 de 80 puntos posibles (indicadores 1, 2, 3, 4 y 7). Faltan los indicadores 5, 6 y 8 (20 puntos), que dependen de revisar el informe.

## 5. Plantilla — Parte B: Indicadores de calidad del perfil de egreso

Marca con Sí o No si cada indicador aplica a tu proyecto. Completa "¿Presente?" y "Dónde" solo en los que aplican. No todos los proyectos usan las cuatro competencias.

| Competencia | Indicador | ¿Aplica? | ¿Presente? | Dónde (sección o evidencia) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Pruebas de certificación | 1.1 Diseña pruebas de validación de productos y procesos | Sí | Sí | Sec. 6 y 7 (A8): pruebas reescritas (pytest, node --test, Vitest) que fallan al reintroducir el bug; plan de pruebas y QA manual previsto para el Hito 3. |
| 1. Pruebas de certificación | 1.2 Aplica pruebas de validación de productos y procesos | Sí | Sí | Sec. 6 (p. 5): 90, 96, 33 y 7 pruebas ejecutadas en CI (GitHub Actions); auditoría de las 5 áreas del monorepo (A8). |
| 1. Pruebas de certificación | 1.3 Desarrolla mejoras al producto según los resultados | Sí | Sí | A8: 5 hallazgos críticos y 6 de 7 altos corregidos; A10 cierra los 18 restantes. |
| 2. Gestión de proyectos | 2.1 Planifica el proyecto con alternativas para decidir | Sí | Sí | Sec. 7 Plan de Trabajo (A1–A14) y Gantt (p. 9); alternativas evaluadas: LLM (DeepSeek o NVIDIA NIM), embeddings, scraping con Playwright (descartado). |
| 2. Gestión de proyectos | 2.2 Controla el proyecto con alternativas para decidir | Sí | Sí | Sec. 7: estado y observaciones por actividad a la fecha; conteo de hallazgos en reconciliación (18 o 17); alcance de A12 redefinido. |
| 3. Modelos de datos | 3.1 Diseña modelos de datos escalables | Sí | No | No hay diagrama ni descripción del modelo de datos; solo se nombran colecciones (competitor_news, market_share, etc.). |
| 3. Modelos de datos | 3.2 Implementa modelos de datos escalables | Sí | Sí | A2, A3 y A9: migración a MongoDB Atlas, Supabase con Alembic y seeds, Qdrant de 2048 dimensiones. |
| 4. Solución de software | 4.1 Construye la solución con técnicas sistematizadas | Sí | Sí | Sec. 5, etapas 3 y 5: ramas y solicitudes de cambio, CI, pruebas de regresión. |
| 4. Solución de software | 4.2 Integra los componentes de la solución | Sí | Sí | A5 y A6: proxy Enci-Ventas ↔ Enci-Intel con JWT/API key; agentes orquestados con APScheduler; Redis y Qdrant. |
| 4. Solución de software | 4.3 Implanta la solución | Sí | Sí | A9: deploy público en Vercel + Render (29/09). El proyecto completo en Docker queda para el Hito 2 (A11). |

Indicadores que aplican: 10 · Presentes: 9 · Porcentaje (presentes ÷ aplican × 100): 90 %

Usa este porcentaje para definir tu nivel en el indicador 7 de la Parte A.

## 6. Plantilla — Parte C: Aspectos formales del informe

Marca los ítems que el informe de avance cumple hoy. El total te da el nivel del indicador 6 de la Parte A.

- V Portada

- V Índice

- V Abstract en español

- V Abstract en inglés

- V Desarrollo de ingeniería (ajustes, metodología, evidencias de avance)

- V Conclusiones individuales en inglés (la mía está incluida)

- V Diario de Reflexión Fase 2 (2.1) entregado por separado

- V Letra Arial, Verdana o Calibri, tamaño 11 o 12

- V Interlineado 1,0 o 1,5

- V Páginas numeradas

- V Bibliografía con citas en formato normado (si corresponde)

- V Anexo de evidencias (si corresponde)

Ítems cumplidos: todos de todos (descuenta los que no corresponden a tu proyecto).

## 7. Plantilla — Parte D: Síntesis y plan de mejora

Fortalezas del informe (2 o 3, con el indicador al que corresponden):

- Hito 1 cumplido el 29/09 con deploy público en Vercel + Render, 9 contenedores Docker, suite de pruebas (90, 96, 33 y 7) y CI en GitHub Actions (indicadores 3 y 7).

- Ajustes de arquitectura justificados con dificultades y facilitadores, por ejemplo la migración de GCP a MongoDB Atlas + Render/Vercel y de embeddings locales a NVIDIA NIM (indicador 1).

- Plan de trabajo con 14 actividades, responsables, estado a la fecha, Gantt y metodología ágil alineada a los hitos de la docente (indicador 2).

Aspectos por mejorar (los indicadores con nivel L, LI o NL):

- Indicadores 1 y 2 (L): hacer explícita la retroalimentación docente en los ajustes y anexar evidencia de las ceremonias (tablero, actas de revisión y retrospectiva).

- Indicadores 3 y 7 (L): faltan el diagrama del modelo de datos, el cierre de los 18 hallazgos pendientes, el CI de Flutter en verde y el plan de pruebas y QA manual.

- Indicadores 5, 6 y 8: aún por verificar con el informe abierto (errores de redacción, lista de formato de la Parte C, abstract y conclusión en inglés).

Plan de acción antes de la evaluación sumativa:

| Acción concreta | Indicador | Responsable | Fecha límite |
| --- | --- | --- | --- |
| Agregar la tabla de ajustes con la retroalimentación docente y anexar capturas del tablero y actas de las ceremonias. | 1 y 2 | Felipe Ramos | 20/10/2026 |
| Incorporar el diagrama del modelo de datos (MongoDB, Supabase/pgvector, Qdrant). | 3 y 7 | Benjamín Pumarino | 21/10/2026 |
| Cerrar los hallazgos medio-altos con su prueba, confirmar el CI en verde y anexar las capturas. | 3 | Felipe Ramos y Benjamín Pumarino | 23/10/2026 |

Retroalimentación que pediré a la docente (opcional): ¿Alcanza con el docker compose up desde la raíz para el Hito 2, con el deploy público como complemento? Si la empresa no entrega la guía de requerimientos, ¿podemos retirar notificaciones y búsqueda global de la interfaz?

Mi aporte al avance: describe en 2 o 3 líneas qué hiciste tú en este avance y dónde se ve (secciones, commits o issues).

Unifiqué los repositorios en el monorepo Encipharm, implementé la orquestación de agentes con APScheduler (A5), la seguridad JWT/API key y la integración Enci-Ventas ↔ Enci-Intel (A6), el ambiente Docker local (A7) y la base Supabase del MVP del Hito 1 (A9). Se ve en el plan de trabajo (sec. 7: A2, A5, A6, A7 y A9) y en los commits e issues del repositorio Encipharm.